建设项目全过程审计系统操作指南

一.	系统登录	2

1．北京林业大学学研中心项目的参与人员	2

2．登录界面（先输入网址，再输入用户名和密码登录）	3

二.	事项流转	4

1.招标文件事项流转	4

2.变更洽商确认单事项流转	9

3.工程款进度款支付事项流转	11

4.管理建议事项流转	13

三．成果文件	15

1.工作台账	15

2.工作底稿	15

3.工作报表（用jmw账号登录）	15

4.工作档案	17

四．其他功能	18

1.工作联系函	18

2.协同工作（共享文件）	18

3.单位流程	19

4.法律法规查询	20

## 系统登录

### 1．北京林业大学学研中心项目的参与人员

| 项目名称：林大学研中心主体工程项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参与单位及账号 | 分组名称 | 参与项目的人员 | 每组人员的账号 |
| 北林基建房产处 bljjfcc | 招标工程师 | 张艳 | zy |
|  | 现场工程师 | 谭永春,周会锋,周长根,邓立奇 | tyc、zhf、 zcg、 dlq |
|  | 造价人员 | 李杨林,路秋霞 | lyl、 lqx |
|  | 主管工程副处长 | 刘雄军 | lxj |
|  | 主管招标副处长 | 陈桂成 | cgc |
|  | 主管副处长 | 刘雄军,陈桂成 | lxj、cgc |
| 金马威工程咨询有限公司 jmw | 项目组人员 | 陈志森,孟晓宁,李方园 | czs、mxn、 lfy |
|  | 项目负责人 | 李飞 | lf |
|  | 区域经理 | 梁跃红 | lyh |
|  | 公司技术负责人 | 梁跃红 | lyh |
|  | 总经理 | 李飞 | lf |
|  | 董事长 | 周和生 | zhs |
| 北林审计处 blsjc | 文件审计人员 | 武元浩 | wyh |
|  | 费用审计人员 | 武元浩,程艳霞 | wyh、cyx |
|  | 主管副处长 | 刘金霞 | ljx |
| 北林基建项目审批 bljjsp | 基建审批 | 李亚军 | lyj |
|  | 审计审批 | 杨宏伟 | yhw |
|  | 领导审批 | 王自力 | wzl |
| 超级管理员 ：admin 账号为：admin 密码为：0129300 |  |  |  |

所有账号的密码均为： 111111

### 2．登录界面（先输入网址，再输入用户名和密码登录）

## 事项流转

### 1.招标文件事项流转

1）招标文件流程

| 分组名称 | 参与项目的人员 | 每组人员的账号 |
| --- | --- | --- |
| 招标工程师 | 张艳 | zy |
| 现场工程师 | 谭永春,周会锋,周长根,邓立奇 | tyc、zhf、 zcg、 dlq |
| 造价人员 | 李杨林,路秋霞 | lyl、 lqx |
| 主管工程副处长 | 刘雄军 | lxj |
| 主管招标副处长 | 陈桂成 | cgc |
| 项目组人员 | 陈志森,孟晓宁,李方园 | czs、mxn、 lfy |
| 项目负责人 | 李飞 | lf |
| 区域经理 | 梁跃红 | lyh |
| 文件审计人员 | 武元浩 | wyh |
| 主管副处长 | 刘金霞 | ljx |
| 基建审批 | 李亚军 | lyj |

2）招标文件工作事项的发起

招标文件流程的第一个处理人是招标工程师，我们用张艳（zy）登录，并发起一个招标文件的工作事项

3）审核任务并填写表单

审核任务

填写表单

4）附件上传

5）档案归档

6）表单流转（流程的第二个处理人员谭永春（tyc）登录）

7）查看流转历史记录和附件

查看流转的历史记录

查看附件

8）工作事项退回

说明：一个单位的某个节点，可以回退到本单位之前的节点，和之前单位的所有节点处

9）工作事项跳转

说明：一个单位的最后一个节点，可以跳转到其他任一单位的第一个节点

一个单位的第一个节点和中间节点，可以跳转到该单位的后续节点

10）事项处理完毕

### 2.变更洽商确认单事项流转

1）变更洽商确认单流程

| 分组名称 | 参与项目的人员 | 每组人员的账号 |
| --- | --- | --- |
| 现场工程师 | 谭永春,周会锋,周长根,邓立奇 | tyc、zhf、 zcg、 dlq |
| 造价人员 | 李杨林,路秋霞 | lyl、 lqx |
| 主管工程副处长 | 刘雄军 | lxj |
| 项目组人员 | 陈志森,孟晓宁,李方园 | czs、mxn、 lfy |
| 项目负责人 | 李飞 | lf |
| 区域经理 | 梁跃红 | lyh |
| 公司技术负责人 | 梁跃红 | lyh |
| 总经理 | 李飞 | lf |
| 文件审计人员 | 武元浩 | wyh |
| 费用审计人员 | 武元浩,程艳霞 | wyh、cyx |
| 主管副处长 | 刘金霞 | ljx |
| 基建审批 | 李亚军 | lyj |

2）变更洽商确认单工作事项的发起

变更洽商流程的第一个处理人是现场工程师，我们用谭永春（tyc）登录，并发起一个变更洽商确认单的工作事项

3）审核任务并填写表单

表单内容填写完后，点击“接受任务”，再点击“提交”

4）附件上传

5）档案归档

6）表单流转

7）流转历史记录

8）工作事项退回

9）工作事项跳转

10）事项处理完毕

说明：4）、5）、6）、7）、8）、9）、10）与招标文件事项的流转类似，此处省略

### 3.工程款进度款支付事项流转

1）工程进度款支付流程

| 分组名称 | 参与项目的人员 | 每组人员的账号 |
| --- | --- | --- |
| 现场工程师 | 谭永春,周会锋,周长根,邓立奇 | tyc、zhf、 zcg、 dlq |
| 造价人员 | 李杨林,路秋霞 | lyl、 lqx |
| 主管工程副处长 | 刘雄军 | lxj |
| 项目组人员 | 陈志森,孟晓宁,李方园 | czs、mxn、 lfy |
| 项目负责人 | 李飞 | lf |
| 区域经理 | 梁跃红 | lyh |
| 公司技术负责人 | 梁跃红 | lyh |
| 总经理 | 李飞 | lf |
| 费用审计人员 | 武元浩,程艳霞 | wyh、cyx |
| 主管副处长 | 刘金霞 | ljx |
| 基建审批 | 李亚军 | lyj |
| 审计审批 | 杨宏伟 | yhw |

2）进度款支付工作事项的发起

进度款支付流程的第一个处理人是现场工程师（会签），我们用谭永春（tyc）登录，并发起一个进度款支付的工作事项

3）审核任务并填写表单

需要填写形象进度，意见，累计支付比例，报送金额，报送日期等

4）附件上传

5）档案归档

6）表单流转

7）流转历史记录

8）工作事项退回

9）工作事项跳转

10）事项处理完毕

说明：4）、5）、6）、7）、8）、9）、10）与招标文件事项的流转类似，此处省略

### 4.管理建议事项流转

1）管理建议流程

| 分组名称 | 参与项目的人员 | 每组人员的账号 |
| --- | --- | --- |
| 项目组人员 | 陈志森,孟晓宁,李方园 | czs、mxn、 lfy |
| 项目负责人 | 李飞 | lf |
| 区域经理 | 梁跃红 | lyh |
| 文件审计人员 | 武元浩 | wyh |
| 主管副处长 | 刘金霞 | ljx |
| 审计审批 | 杨宏伟 | yhw |
| 基建审批 | 李亚军 | lyj |
| 主管副处长 | 刘雄军,陈桂成 | lxj、cgc |

2）管理建议工作事项的发起

管理建议流程的第一个处理人是项目组人员（会签），我们用李方圆（lfy）登录，并发起一个管理建议的工作事项

3）审核任务并填写表单

4）附件上传

5）档案归档

6）表单流转

7）流转历史记录

8）工作事项退回

9）工作事项跳转

10）事项处理完毕

说明：4）、5）、6）、7）、8）、9）、10）与招标文件事项的流转类似，此处省略

## 三．成果文件

### 1.工作台账

### 2.工作底稿

### 3.工作报表（用jmw账号登录）

单体工程报表1

单体工程报表2

汇总报表1

汇总报表2

报表编辑1

报表编辑1

### 4.工作档案

## 四．其他功能

### 1.工作联系函

### 2.协同工作（共享文件）

选中“关于施工总承包招标文件的讨论”，点击“打开主题”

### 3.单位流程

用jmw账号登录，查看已经配置好的“关于执业争议问题的处理”的流程

点击“发起权限”，查看具有发起该事项的所有人员信息

选择一个账号登录，例如用艾为（aw）登录

### 4.法律法规查询